1. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW & Lý do lựa chọn

Ngân sách công sức Release 1: 20 điểm | Tổng điểm 12 hạng mục: 25 điểm.

Must Have (Bắt buộc phải có trong MVP)

1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (M - 2d): Giá trị cốt lõi để xác thực danh tính người dùng trước khi thực hiện mượn sách.

10. Thủ thư quản lý kho sách (L - 3d): Tiền đề kỹ thuật bắt buộc; nếu không có dữ liệu sách trong kho thì độc giả không thể tìm kiếm hay đặt mượn.

2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (M - 2d): Tính năng cốt lõi giúp độc giả tra cứu và tìm thấy cuốn sách mong muốn trước khi đặt mượn.

3. Mượn sách online (L - 3d): Luồng nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống thư viện online, tạo nên giá trị chính cho MVP.

Tổng điểm Must Have: 2 + 3 + 2 + 3 = 10 điểm (chiếm 50% năng lực Release 1 – nằm trong ngưỡng an toàn khoảng 60% 12 điểm).

Số lượng hạng mục Must Have: 4 hạng mục (thỏa mãn quy tắc 5 hạng mục).

Should Have (Nên có, quan trọng nhưng có thể dùng cách thủ công/tạm thời)

5. Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) (M - 2d): Nâng cao trải nghiệm khi sách hot hết hàng; phụ thuộc vào tính năng Mượn sách (mục 3).

8. Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách (S - 1d): Giảm tỷ lệ trễ hạn; quan trọng nhưng nếu chưa có thì độc giả vẫn có thể tự ghi nhớ ngày trả trên phiếu hẹn.

9. Xem lịch sử mượn sách của bản thân (S - 1d): Giúp độc giả theo dõi trạng thái sách đang mượn; nếu chưa có thì có thể hỏi trực tiếp thủ thư tại quầy.

4. Gia hạn mượn sách online (S - 1d): Tăng sự tiện lợi; nếu chưa làm kịp thì độc giả vẫn có thể gia hạn bằng cách mang sách hoặc gọi điện tới quầy.

Tổng điểm Should Have: $2 + 1 + 1 + 1 = 5 ddieerm.

🟢 Could Have (Có thì tốt, không có không ảnh hưởng tới MVP)

12. Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (M - 2d): Giúp đăng nhập nhanh hơn, nhưng đã có đăng ký/đăng nhập truyền thống ở mục 1 nên không khẩn cấp.

6. Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc (M - 2d): Tăng tính tương tác cộng đồng, nhưng không ảnh hưởng đến luồng mượn/trả sách cơ bản.

Tổng điểm Could Have: 2 + 2 = 4 điểm.

Won't Have (Chưa làm trong Release 1, giữ lại cho Release sau)

7. Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (L - 3d): Cần dữ liệu mượn sách đủ lớn và thuật toán phức tạp; tốn chi phí nhưng không cần thiết ở giai đoạn đầu.

11. Chat trực tiếp với thủ thư (L - 3d): Chi phí phát triển lớn và tốn nhân sự trực; độc giả có thể liên hệ qua hotline hoặc gặp trực tiếp tại quầy.

Tổng điểm Won't Have: 3 + 3 = 6 điểm.

2. Bảng Product Backlog có thứ tự duy nhất (Ordered Product Backlog)

Quy tắc phụ thuộc được tôn trọng:

Mục 10 (Quản lý kho) phải đứng trước Mục 2 (Tìm kiếm) & Mục 3 (Mượn sách).

Mục 3 (Mượn sách) phải thuộc nhóm cao hơn và đứng trước Mục 5 (Đặt trước sách), Mục 4 (Gia hạn), Mục 9 (Lịch sử mượn).

| Thứ tự (Rank) | ID | Tên hạng mục Backlog | Kích thước (Effort) | Nhóm MoSCoW | Điểm cộng dồn (Cumulative) | Ghi chú tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | 2 | Khởi tạo nền tảng người dùng |
| 2 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) | L (3) | Must | 5 | Tạo dữ liệu sách cho hệ thống |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | 7 | Luồng tra cứu thông tin |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số lượng) | L (3) | Must | 10 | Hoàn thành luồng cốt lõi MVP |
| 5 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | M (2) | Should | 12 | Phụ thuộc vào Mục 3 |
| 6 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | 13 | Hỗ trợ nhắc lịch |
| 7 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | 14 | Hỗ trợ theo dõi cá nhân |
| 8 | 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | 15 | Phụ thuộc vào Mục 3 |
| 9 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | 17 | Nâng cao trải nghiệm đăng nhập |
| 10 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | 19 | Chạm trần năng lực Release 1 (20d) |
| 11 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L (3) | Won't | 22 | Xem xét cho Release 2 |
| 12 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't | 25 | Xem xét cho Release 2 |

3. Tự phản biện (Góc nhìn từ các bên liên quan)

Nếu các bên liên quan (Stakeholders) hoặc thành viên trong nhóm có quan điểm khác về việc phân loại, họ có thể lập luận như sau:

Đối với Hạng mục 12 (Tích hợp đăng nhập Google/Facebook): Đội ngũ Marketing/UX có thể muốn đưa mục này lên Must hoặc Should với lý do giúp giảm ma sát (friction) khi đăng ký, tăng tỷ lệ chuyển đổi người dùng mới ngay trong ngày đầu ra mắt. Tuy nhiên, dưới góc độ PO, phương thức đăng nhập truyền thống đã đủ để hoàn thiện luồng nghiệp vụ cơ bản, việc giữ lại ở nhóm Could giúp tiết kiệm công sức cho các tính năng nghiệp vụ quan trọng hơn. Đối với Hạng mục 7 (Gợi ý sách theo sở thích): Đội ngũ Phát triển sản phẩm hoặc Ban giám đốc có thể coi đây là tính năng "ăn tiền" tạo sự đột phá so với việc mượn sách truyền thống để xếp vào Should. Tuy nhiên, lập luận phản bác là ở phiên bản MVP, dữ liệu lịch sử đọc của người dùng chưa đủ để thuật toán đưa ra gợi ý chính xác, do đó đầu tư 3 điểm công sức ở Release 1 sẽ mang lại rủi ro cao và hiệu quả thấp.

Đối với Hạng mục 11 (Chat trực tiếp với thủ thư): Đội ngũ Dịch vụ khách hàng/Thủ thư có thể đề xuất thuộc nhóm Should nhằm hỗ trợ độc giả tức thì khi gặp rắc rối khi đặt mượn. Dù vậy, chi phí 3 điểm là quá lớn cho Release 1 trong giai đoạn MVP, thư viện hoàn toàn có thể thay thế bằng kênh hỗ trợ qua hotline/email có sẵn mà không làm gián đoạn vận hành.